筋トレ管理アプリ

事業化戦略ドキュメント

ver.2.0  |  2026年2月改訂

目標：2026年内に MRR ¥100,000 達成 ライト層が「成長を実感できる」筋トレ記録Webアプリ

| 条件 | 内容 |
| --- | --- |
| プラットフォーム | Web（Next.js）— iOS/Android両対応、App Store審査なし |
| 開発体制 | ソロ（ワンオペ） |
| 週の開発時間 | 10〜20時間 |
| 開発予算 | 原則0円（無料枠フル活用） |
| 収益モデル | 月額サブスクリプション（フリーミアム） |
| MVP実装済み | ワークアウト記録・履歴確認・過去最高記録一覧 |
| 差別化の核 | MAX RM更新体験・総重量増加の感動的な可視化 |

# 1. 戦略の前提と制約の整理

今回の戦略はソロ開発・予算0円・週10〜20hという制約を中心に設計します。制約を無視した理想論ではなく、この条件で最も確度高くMRR10万を達成するための「選択と集中」の戦略です。

## 1-1. Webアプリであることの影響（重要）

前回の戦略ではApp Store最適化（ASO）を集客チャネルの一つに挙げていましたが、WebアプリはApp Storeに登録しないため、この施策は対象外です。一方、以下のメリットがあります。

| 比較項目 | ネイティブアプリ | Webアプリ（今回） |
| --- | --- | --- |
| 公開までの時間 | App Store審査で1〜2週間 | 即日デプロイ可能 |
| 更新サイクル | 審査のたびに数日待つ | 即時反映・高速PDCA |
| インフラコスト | Developer登録料$99/年〜 | Vercel無料枠で$0運用可 |
| 集客チャネル | ASO・App Store検索 | SEO・SNS・URL直接共有 |
| ユーザー獲得コスト | ストアの競争が激しい | URLシェアで摩擦ゼロ |

戦略の結論：App Store依存をゼロにする代わりに、TwitterでのBuild in Public発信・SEO・口コミ共有の3本柱に全集中する。

## 1-2. 週10〜20hの現実的な使い方

週10〜20hは決して少なくありませんが、開発・マーケ・ユーザー対応を全部やろうとすると分散して全部中途半端になります。フェーズごとに「今月は何に集中するか」を明確にすることが最重要です。

| フェーズ | 開発 | マーケ・発信 | ユーザー対応 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph.1（〜3月） | 70% | 20% | 10% |
| Ph.2（4〜6月） | 50% | 30% | 20% |
| Ph.3（7〜9月） | 30% | 50% | 20% |
| Ph.4（10〜12月） | 20% | 50% | 30% |

# 2. プロダクト戦略

## 2-1. 核心的な価値命題

「3タップで記録できて、MAX RM更新の瞬間に鳥肌が立つアプリ」 入力の摩擦をゼロに近づけ、成長の実感を感情レベルで届ける。

自分自身が「入力が面倒」「成長実感が湧きづらい」と感じていたという事実は、そのままターゲットユーザーの声です。あなたが感動した「MAX RMの更新・総重量の増加」を、ライト層が初めて体験したときに感動できる演出に昇華させることがプロダクトの核心です。

## 2-2. 競合との差別化マップ

| 機能・体験 | Hevy | STRONG | JEFIT | あなたのアプリ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 記録の速さ・シンプルさ | △ 普通 | ◎ 速い | × 複雑 | ◎ 最優先 |
| MAX RM更新の演出 | △ 地味 | △ 地味 | △ 地味 | ◎ 感情設計 |
| 総重量の可視化 | △ あり | △ あり | ◎ 詳細 | ◎ 感動的に |
| 日本語UI・日本人向け | △ 一部 | × ほぼ英語 | △ 部分的 | ◎ フル日本語 |
| ライト層へのガイド | × なし | × なし | × なし | ◎ 最優先 |
| Webアプリ（URL共有） | × アプリのみ | × アプリのみ | △ Web版あり | ◎ URLで即共有 |

## 2-3. 機能の優先順位（今後3ヶ月）

機能を増やすことは今の最優先事項ではありません。すでに実装済みの「記録・履歴・MAX一覧」を、感情的に磨き込むことが最重要です。

| 優先度 | 機能・改善 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 最優先 | MAX RM更新時の「祝福演出」 | 離脱を防ぐ最大のフック。競合が誰もやっていない |
| 🔴 最優先 | ワークアウト完了後のサマリー画面 | 「今日も頑張った」感を可視化。継続率に直結 |
| 🔴 最優先 | 記録UIの入力ステップ削減 | 自分が不満だったペインを解消。初回体験が命 |
| 🟡 次フェーズ | 週次・月次の総重量グラフ | 中期的な成長実感。有料機能の候補 |
| 🟡 次フェーズ | 連続記録ストリーク | 習慣化を促す。通知と組み合わせて効果大 |
| 🟢 後回し | 種目ライブラリの拡充 | まずは主要10種目で十分。ユーザーが欲しがってから |
| 🟢 後回し | SNSシェア機能 | ユーザーが増えてから。今はURLシェアで十分 |

## 2-4. 「成長の感動」設計の具体案

MAX RM更新と総重量増加を、以下のように感情に訴えるUXで表現します。

- MAX RM更新時：画面全体が一瞬光り「🏆 NEW RECORD! ベンチプレス 80kg」と大きく表示。SNSシェア用の画像を自動生成

- ワークアウト完了後：「今日の総重量 3,240kg ＝ 軽自動車2台分！」のような日常に例えた換算表示

- 1ヶ月前との比較：「先月より総重量が+15%増加しました」を月初めに自動通知

- 連続記録：「7日連続！この調子で続けよう」をストリーク形式で表示

# 3. 収益設計

## 3-1. フリーミアム設計

無料でも十分価値があることを体験させつつ、「もっと詳しく追いたい」という欲求が生まれた瞬間にProへ誘導します。無料の価値が低すぎると使ってもらえず、高すぎると有料転換しません。

| 機能 | Free | Pro（¥1,280/月） |
| --- | --- | --- |
| ワークアウト記録 | ◎ 無制限 | ◎ 無制限 |
| MAX RM更新演出 | ◎ あり | ◎ あり（より豪華） |
| 履歴確認 | 直近60日 | ◎ 全期間 |
| グラフ・分析 | 基本（1種目のみ） | ◎ 全種目・詳細 |
| 週次・月次レポート | × なし | ◎ 自動生成 |
| 総重量トレンド | × なし | ◎ 期間比較 |
| 広告 | あり（将来的に） | ◎ なし |

単価¥1,280に設定した理由：競合のHevyが約¥450（$2.99）、STRONGが約¥750（$4.99）。日本語完全対応・感情設計の差別化でワンランク上の単価を正当化できる。

## 3-2. MRR¥100,000の逆算

| 指標 | 数値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 目標MRR | ¥100,000 |  |
| 月額単価 | ¥1,280 | 年額¥9,800（約2ヶ月分お得）も設定 |
| 必要有料ユーザー数 | 約79人 |  |
| 想定有料転換率 | 3〜5% | フリーミアムの業界平均 |
| 必要アクティブユーザー数 | 約1,600〜2,600人 | 転換率5%なら1,600人で達成 |

## 3-3. 有料転換を促す設計

- 履歴60日を超えたタイミングで「Proにすると全履歴が見られます」のソフトゲート

- 2種目目のグラフを見ようとしたときに「Proでは全種目のグラフが確認できます」

- 初回サインアップから14日後に「14日間おめでとう！Proで成長をもっと深く追おう」メール

- 月次レポートの「プレビュー版」を無料ユーザーに見せて、詳細はProへ誘導

# 4. 集客・グロース戦略

App Store非依存のWebアプリのため、集客は「Twitter/X発信」「SEO」「口コミ・URL直接共有」の3本柱に完全集中する。

## 4-1. チャネル別戦略

① Twitter/X（最重要・今すぐ始める）

「Build in Public」スタイルで開発過程をオープンにしながら、ジム民との接点を作ります。フォロワー数より「ジムに通い始めた人が見ている」コミュニティへのリーチが重要です。

- 週3〜4投稿を目安に継続。予算0円で最も即効性が高い

- コンテンツ配分：価値提供60%（筋トレtips・初心者あるある）、開発進捗20%、アプリ告知20%

- 「ジム歴1年の自分が作ったアプリ」というストーリーが最大の武器。スペックより物語で語る

- MAX RM更新のスクショをビフォーアフターで投稿 → 共感・拡散を狙う

② SEO（3ヶ月後から効いてくる）

検索意図のあるユーザーを獲得できる最も質の高いチャネル。即効性はないが複利で効く。

- 狙うキーワード例：「筋トレ 記録 アプリ Web」「ベンチプレス MAX 記録」「筋トレ 初心者 管理」

- Next.jsで作っているのでSSG/SSRを活用したSEOフレンドリーな構造にする

- noteまたはZennに「なぜこのアプリを作ったか」記事を月1本投稿

③ 口コミ・URL直接共有（Webアプリの最大の武器）

ネイティブアプリと違い、URLを送るだけで使えます。「ストアに行ってダウンロードして」という摩擦が完全にゼロ。

- ANYTIME FITNESSなどの大手チェーンユーザーが多いコミュニティ（Twitter・Discord）にURLを共有

- 自分が通うジムの知人にURLをLINEで送るだけで使い始めてもらえる

- MAX RM更新時のシェア画像機能で「友達に見せたくなる」設計

④ インフルエンサー施策（Ph.2以降）

- 筋トレ系Twitter・YouTuberに無料Proアカウントを提供してレビューを依頼

- フォロワー数より「ライト層のフォロワーが多い人」を優先して選ぶ

- 対象：「ジム初めて行ってみた」「3ヶ月で変わった体」系のコンテンツを投稿している人

## 4-2. 0円でできるインフラ構成

| 用途 | 使うサービス | 無料枠 |
| --- | --- | --- |
| ホスティング | Vercel | 商用利用可・無料枠十分 |
| データベース | Supabase / PlanetScale | 無料枠で数千ユーザーまで対応 |
| 認証 | Supabase Auth / NextAuth | 無料 |
| エラー監視 | Sentry | 5,000エラー/月まで無料 |
| アナリティクス | Vercel Analytics / Plausible | 基本機能は無料 |
| メール送信 | Resend | 3,000通/月まで無料 |
| 決済 | Stripe | 手数料3.6%のみ・初期費用0円 |

# 5. 年間マイルストーン

| フェーズ | 期間 | テーマ | 達成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph.1 | 〜3月末 | 最初の10人を感動させる | 週次アクティブ20人・NPS計測開始 |
| Ph.2 | 4〜6月 | PMF（製品市場適合）の確認 | アクティブ300人・有料10人・MRR¥12,800 |
| Ph.3 | 7〜9月 | グロースエンジンの確立 | アクティブ1,000人・有料40人・MRR¥51,200 |
| Ph.4 | 10〜12月 | MRR10万達成・安定化 | アクティブ2,000人・有料80人・MRR¥102,400 |

PMFの確認方法：「このアプリがなくなったら残念ですか？」というアンケートで「非常に残念」が40%を超えたらPMF達成とみなす（Sean Ellisテスト）。Ph.2末にユーザー50人以上に実施します。

# 6. 直近4週間の具体的タスク

原則：機能を増やすより「今ある機能の感動体験を磨く」ことに集中する。新機能の追加はPh.2以降。

## Week 1（〜3/1）：記録UXの徹底改善

開発（週12〜14h）

- 現状の記録フローを自分で5回通して、クリック数・入力数を計測する

- 前回のワークアウトを一発で呼び出せる「クイックスタート」機能の実装

- セット追加を1タップで完結させるUI（「+セット」ボタンの位置・大きさの最適化）

- スマホブラウザでの操作感テスト（iOS Safari / Android Chrome）

発信（週2〜3h）

- Twitter：「筋トレアプリ作ってます、こんな問題を解決したい」の第1投稿

- プロフィールに「筋トレ記録Webアプリ開発中」と記載してURLを貼る

## Week 2（〜3/8）：MAX RM更新演出の実装

開発（週12〜14h）

- MAX RM更新を検知するロジックの実装（記録保存時に過去最高と比較）

- 更新時の「祝福画面」のUI実装（アニメーション・メッセージ・達成日時の表示）

- SNSシェア用OGP画像の自動生成（「NEW RECORD: ベンチプレス 80kg」形式）

- 完了後サマリー画面のデザイン改善（今日の総重量・種目数・前回比）

ユーザー獲得

- 自分が通うジム（ANYTIMEなど）の知人3〜5人にURLを送り、使ってもらう

- Loom等で「使っているところを録画してください」とお願いする

## Week 3（〜3/15）：フィードバック反映 & オンボーディング

ユーザーリサーチ（週5〜6h）

- 録画・感想を元に「どこで迷ったか」「どこで離脱しかけたか」を特定する

- 「これがなかったら使わない機能は何か」を聞いて、余分なものを削る

開発（週8〜10h）

- 初回ログイン後のオンボーディング改善（最初のワークアウト記録まで手を引く）

- 上位2〜3個のペインポイントを修正する

- メタデータ・OGP設定でURLシェア時にきれいなプレビューが出るようにする

発信

- Twitter：「ユーザーの声を聞いてこう改善した」投稿（透明性が共感を生む）

## Week 4（〜3/22）：一般公開 & 初期流入の開始

公開準備（週3〜4h）

- LPを1ページ作る（Next.jsで。Notion公開でも可。ただしURLでアクセスできること）

- LP上に「無料で始める」CTAを目立つ位置に配置する

- Googleアナリティクスまたはデフォルトのプランでの基本計測の設定

流入施策（週4〜5h）

- Twitter：「公開しました」投稿（Before/Afterのスクショ・MAX RM更新演出のGIF）

- Zenn / noteに「ジム1年目の自分が欲しかったアプリを作った話」を投稿

- 筋トレ系のTwitterコミュニティ・スペースに参加してURLを自然に共有

- Reddit相当の日本コミュニティ（筋トレ系Discord）にポスト

# 7. KPI・成功指標

| KPI | 3月末 | 6月末 | 9月末 | 12月末 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 週次アクティブユーザー | 20人 | 300人 | 1,000人 | 2,000人 |
| 有料ユーザー数 | 0人 | 10人 | 40人 | 80人 |
| MRR | ¥0 | ¥12,800 | ¥51,200 | ¥102,400 |
| D30継続率 | 測定開始 | >25% | >35% | >40% |
| NPS（推奨度） | 測定開始 | >15 | >25 | >35 |
| MAX PR更新率/月 | 測定開始 | >60%のユーザー | >65% | >70% |

「MAX PR更新率」は独自KPIとして追跡します。月に1回以上MAX RMを更新したユーザーは継続率が高いはずです。このKPIが上がると継続率・有料転換率が連動して上がるという仮説を持って運用します。

# 8. リスクと対策

| リスク | 確率 | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初期ユーザーが離脱して誰も残らない | 高 | 高 | Week 2〜3でオンボーディングを徹底改善。D7継続率を最優先KPIにする |
| 有料転換が進まない | 中 | 高 | 14日後のメールとソフトゲートの組み合わせ。無料の「先見せ」機能を精緻化 |
| 週10〜20hで開発が追いつかない | 中 | 中 | 機能追加を凍結し、UX改善だけに絞る期間を意図的に設ける |
| 競合（Hevy等）が日本語対応を強化 | 低 | 中 | 日本人の習慣・感性に特化した演出で対抗。言語以外の日本化を深める |
| Vercel/Supabase無料枠を超える | 低 | 低 | ユーザーが増えたら収益で賄える。スケールの問題は嬉しい悲鳴 |

今週やること、ひとつだけ言うなら MAX RM更新の「祝福画面」を作る。 競合が誰もやっていない、ここが最初の勝負どころ。